遂宁市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设服务项目支出绩效自评报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况**

根据自然资源部办公厅《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）、《四川省自然资源厅办公室关于全面开展市县国土空间规划和“一张图”建设工作的通知》（川自然资办发〔2019〕25号）要求，我局于2020年3月启动《遂宁市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设》实施工作，2020年市财政局出具财政评审报告（遂财评〔2020〕251号），我局立即向市政府报送关于加快推进遂宁市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统项目建设的请示，市政府领导于同年9月29日作出了同意该事项的批示。

**（二）项目绩效目标**

整合载入历年遥感影像、基础地理等现状数据；统计、人口等社会经济数据；土地利用总体规划、城乡规划、部分自然资源行业专项规划以及其它各类专项规划等规划成果；用地审批等相关管理数据；不等产登记、土地管理、规划管理、矿产管理、违法监察等管理数据等，逐步形成了统一底图、统一标准、统一规划、统一平台的国土空间规划“一张图”实施监督信息系统。项目按按照《市县两级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统基础数据目录参考》重新整合更新入库数据图层，目前已通过自然资源厅组织的两轮功能评定，评定成绩均为优等。

分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法**

我局按照部、省要求，全面建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。按照《关于深化完善市县两级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设的工作要求》，采用数量、质量、时效、成本、社会效益、经济效益和系统建设满意度等指标对项目进行自评。确保项目建设稳定有序推进。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况**

2022年7月我局《关于申请拨付“遂宁市国土空间规划‘一张图’实施监督信息系统”项目资金的函》（遂自然资规函〔2022〕462号）申请该项目第二笔款项235.8万元，2022年8月市财政局《关于拨付“遂宁市国土空间规划‘一张图’实施监督信息系统”项目资金的通知》（遂财建〔2022〕146号）批准。

**（二）资金计划、到位及使用情况**

该项目为市级财政专项资金。截至目前该项目全市资金已到位471.6万元，根据合同约定到位资金已全部拨付给项目建设单位。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

**（三）项目财务管理情况**

该项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

我局于2020年10月20日在四川政府采购网发布该项目公开招标采购公告，11月10日开标，由上海数慧系统技术有限公司中标，中标价786万元。2020年12月通过竞争性磋商方式确定项目监理单位为自然资源部四川基础地理信息中心，监理费用17.81万元。项目实施严格按照《国土空间规划“一张图”实施监督信息系统技术规范》要求进行建设，根据《关于深化完善市县两级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设的工作要求》优化系统功能建设、《市县两级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统基础数据目录参考》优化整合系统图层结构。项目建设严格落实监理制度，由监理单位全程进行专业监督管理，确保项目建设进度推进有序，成果质量有保证。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况**

该项目已按照部、省要求，完成了遂宁市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的搭建，正在进行系统试运行，并于2022年8月、2023年2月，先后两次通过自然资源厅组织的市县两级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设功能评定，获得了优等评级。并按照合同约定拨付了技术服务费471.6万元。

**（二）项目效益情况**

按照部、省要求，全面建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统，把“三区三线”划定成果通过“一张图”实施监督信息系统上报自然资源部审查，市国土空间总体规划成果通过该系统上报省政府审批。为耕地保护、土地供应、城镇开发边界管控、各行业专项规划衔接等提供信息传导平台，将大力提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论**

通过此次绩效评价，部门年初制定目标基本实现，评价相关绩效目标均达到预期，资金监管到位，经逐项对照自评，自评得分98分。

**（二）存在的问题**

项目建设过程中，上级主管部门根据市县两级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设功能评定结果，调整项目建设相关要求和资源目录，导致项目数量指标与年初预期有一定差异。

**（三）相关建议**

下一步我局将主动对接上级主管部门，及时跟进相关规范要求，科学合理制定相关绩效考核指标。

附件：专项预算项目支出绩效自评表