附件1

临时用地土地复垦验收确认工作流程图

1.临时用地使用期满前三个月，应向土地复垦义务人送达土地复垦工作提示函（临时用地审批部门牵头）。

2.土地复垦阶段，若过渡期复垦为耕地、林地的，应引导土地复垦义务人按现行政策办理并取得相关成果资料，国家新政策出台后从其规定（土地整理业务部门牵头，临时用地审批等部门配合）。

3.在土地复垦义务人提交申请前，按程序组织完成辖区地类变更审查（自然资源调查监测与确权登记部门牵头，临时用地审批、等部门配合）。

申请资料：申请书

申请人提出申请（政务中心窗口申请

或四川政务服务网申报）

要件不全，不予接件 。一次性告知补正资料

自然资源和规划局政务服务综合窗口初审（0.5个工作日）

未提前取得相关成果资料的，验收环节不含相关部门的专项验收时间以及地类变更审查时间。

初验不合格，一次性告知整改要求、完成时限等情况并予以退件

牵头科（股）室组织开展验收并形成验收意见（3个工作日）

复垦验收合格意见经公告无异议，按程序审批出具验收合格确认书（不含30日公告时间及15日异议核查时间）

（1个工作日）

公告异议存在或审查不合格，予以退件，整改后重新提交申请。

综合窗口核发（或邮寄）验收合格确认书（0.5个工作日）

临时用地复垦还地

（复垦验收部门）

协助退税退费等（临时用地审查部门）

更新自然资源部临时用地信息系统复垦信息（临时用地审查部门）

结合日常变更调查或国土变更调查、卫片执法等，动态开展自然资源执法监察工作（执法监管，自然资源调查监测与确权登记）

电子与纸质档案归档（复垦验收确认部门）

附件

附件2

临时用地土地复垦验收确认申请资料清单

（参考样式）

| 序号 | 材料名称 | 材料形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时用地土地复垦验收申请 | 纸质 | 必须提供 |
| 2 | 临时用地审批结果及相关资料（经自然资源和规划部门审查通过的土地复垦方案、《土地复垦方案审查意见书》、专家评审意见、配备的唯一审查号等） | 纸质/电子 |  |
| 3 | 临时用地土地复垦施工总结/竣工报告 | 纸质/电子 |  |
| 4 | 检测报告（耕地〈永久基本农田〉、 林地、土壤、水质、产品等） | 纸质/电子 |  |
| 5 | 复垦验收地块地类变更辖区核查成果资料 | 纸质/电子 |  |
| 6 | 现场照片、录像等影像资料 | 电子 |  |
| 7 | 其他资料（如权属证明、30日公告期证明、复垦竣工的各类汇总数据和施工设计图等） | 纸质/电子 |  |

注：组卷归档资料可参考此清单

附件3

临时用地土地复垦验收确认申请

（参考样式）

XXX自然资源和规划（分）局：

XX年XX月XX日，我单位按照《XXX项目临时用地土地复垦方案》内容已完成所有/部分（如是阶段性验收需说明范围）复垦工程，现特向贵局申请复垦竣工验收。

一、项目简介

××××项目基本情况（简要描述项目地理位置、用地批文、用地起始时间、复垦方案和规划设计编制、审查备案情况、损毁地类和面积、复垦地类和面积等）。

二、土地复垦情况

如复垦方案执行情况、复垦工程量、复垦效果等；土地复垦费预算、使用、决算等费用使用情况。

三、公众参与情况

公众意见、处理情况等。

四、验收自查总结

根据调查和评价，说明是否符合土地复垦验收条件。

特此申请。

×××（盖章）

×××年××月××日

附件4

临时用地土地复垦验收确认表

（参考样式）

单位：公顷

| 复垦项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 复垦项目位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用地单位或个人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |  |  |
| 临时用地批复 文件名称 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 批准机关 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦任务完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测管护情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦工程质量情况 | 是否满足《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）主要控制指标要求 是 否 |  |  |  | 地面坡度 是 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 平整度 是 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 有效土层厚度 是 否 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 砾石含量 是 否 |  |  |  |  |  |  |
| 复垦地类情况 | 一级地类 | 二级地类 |  | 临时用地使用前 |  |  |  |  | 临时用地复垦后 |  |  |
|  | 名称 | 名称 |  | 面积 |  |  | 质量 |  | 面积 |  | 质量 |
|  | 耕地 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水田 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水浇地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 旱地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 农用地 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 园地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 林地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他地类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦验收地块地类变更辖区核查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目验收组验收 意见（专家组至少3人，专家、验收组人数均为奇数） | 专家组成员签字： 专家组组长签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员单位 |  | 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 签字及联系方式 |  |
|  | 农村集体经济组织 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 镇乡人民政府 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公告结果 | 经办人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦验收合格确认书 审批意见 | 审批人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：另附验收地块临时用地使用前、中、后的实地照片各4张（需拍摄各阶段拐点坐标范围内不同

位置实景，并标注拍摄时间。通过天府调查云平台举证）。

附件5

临时用地土地复垦验收确认整改意见

（参考样式）

XX（土地复垦义务人）：

X年X 月 X日，我局会同XX等有关部门的人员、组织XX等专家组成验收确认组，根据XX方案及工程规划设计对复垦工程进行验收确认。经现场实地抽查和查阅相关资料，形成如下整改意见：

一、项目概况

明确项目名称、位置、用地批文和时间，复垦方案和规划设计审查备案情况，损毁地类和面积、复垦地类和面积（水田、旱地、永久基本农田）等。

二、复垦任务完成情况

明确复垦方案和规划设计执行情况，土地复垦计划目标与任务完成情况，复垦工程质量，耕地质量，工程管护情况等。

三、存在问题

明确在验收资料、复垦数量、复垦质量、后期管护、公众参与等方面存在的问题。

四、整改意见

明确验收整改意见、整改要求、整改时限、复查程序等。

XX自然资源和规划局（公章）

XX年X月X日

附件6

临时用地土地复垦验收确认结果公告

XX土复审（XX年）XX号

（参考样式）

按照《土地复垦条例》《土地复垦条例实施办法》等相关规定，XX年X月X日XX自然资源和规划局会同XX生态环境局、XX农业农村局等相关部门组成联合验收组，对XX临时用地土地复垦项目进行验收。项目区地块复垦达到《土地复垦条例》等相关验收标准，项目区土地复垦率达到100%，符合复垦质量要求，验收结果认定为合格。现予以公告。

公告期自公告之日起30日，若相关权利人对复垦验收结果持有异议，须在公告期内以书面形式提交至我局。若公告期内未收到权利人关于复垦验收结果的异议或异议经核实不成立，我局将正式通过土地复垦验收。

一、公告时间：

年     月     日至    年     月    日。

二、公告意见反馈方式：

联系单位：XXX

联系人：XXX

联系电话：XXX

三、结果附表（略）

XX自然资源和规划局（公章）

XX年X月X日

附件7

临时用地土地复垦验收合格确认书

XX土复审（XX年）XX号

（参考样式）

XX（土地复垦义务人）：

XX年X月X日，我局会同XX等有关部门的人员、组织XX等专家组成验收确认组，根据XX方案及工程规划设计对复垦工程进行验收确认。经现场实地抽查和查阅相关资料，形成如下验收意见：

一、项目概况

明确列出项目名称、位置、用地批文及时间，复垦方案和规划设计的审查备案详情，以及损毁与复垦的地类、面积（包括水田、旱地、永久基本农田等）。

二、复垦任务完成情况

明确复垦方案和规划设计执行情况，土地复垦计划目标与任务完成情况，复垦工程质量，耕地质量，工程管护情况等。

三、土地权属管理情况

明确土地交还情况，公众参与情况等。

四、档案资料管理情况

明确档案资料收集归档情况。

五、验收结论

明确验收结果。

XX自然资源和规划局（公章）

XX年X月X日

附件8

临时用地土地复垦验收确认还地函

（参考样式）

（项目所在地农村集体经济组织）：

按照相关规定，                    临时用地已使用结束，我单位已完成土地复垦并通过                   自然资源和规划（分）局验收（详见临时用地土地复垦验收合格确认书）。现交回该临时用地，请予接收。

（土地复垦义务人盖章）

年  月  日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

回   执

我单位已接收上述土地。

（项目所在地农村集体经济

组织盖章、代表人签字）

年  月  日

抄送：      自然资源和规划（分）局、      镇乡人民政府

附件9

非法占用耕地恢复验收结果确认意见书

（参考样式）

单位：公顷

| 违法用地名称（所在地名称+占用耕地的建设项目） |  |  |  | 违法用地详细地址（X县X乡镇X村及具体位置） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图斑编号（违法案件或执法卫片） |  |  |  | 拐点坐标 |  |  |  |
| 违法行为人（个人/企业/组织） |  |  |  | 联系人（电话） |  |  |  |
| 违法占用前土地利用状况 |  |  |  | 恢复后土地利用状况 |  |  |  |
| 地 类 |  | 面 积 | 质 量 | 地 类 |  | 面 积 | 质 量 |
| 水 田 |  |  |  | 水 田 |  |  |  |
| 水浇地 |  |  |  | 水浇地 |  |  |  |
| 旱 地 |  |  |  | 旱 地 |  |  |  |
| 其 中 | 永久基本农田 |  |  | 其 中 | 永久基本农田 |  |  |
|  | 高标准农田 |  |  |  | 高标准农田 |  |  |
| 有关情况（除全部清运，全部破碎、起运情况外，其余情况都不予以通过验收） |  | 建筑垃圾清运情况（全部清运/部分清运/未清运） |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬化地面破碎、起运情况（全部破碎、起运/部分破碎、起运/未破碎、起运） |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否直接在硬化地面上覆土（是/否） |  |  |  |  |  |
| 实际费用（元） |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 土地权属人意见（原土地权属人对恢复耕地地类、面积、质量等意见） |  |  |  |  |  |  |  |
| 属地乡（镇）人民政府意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 自然资源和规划验收意见（合格：同意通过验收。不合格：注明整改意见和时限要求） |  |  |  | 农业农村部门验收 意见 |  |  |  |

附件10

临时用地土地复垦验收确认检查表

（参考样式）

项目名称：                                             年    月    日

| 项目实施位置（XX乡镇X村） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 土地复垦义务人 |  |  |  |
| 临时用地 批复文号 |  | 复垦方案 通过审查时间 |  |
| 复垦方案约定 完成复垦时间 |  | 复垦验收 书面申请提交时间 |  |
| 检查情况 | 复垦验收环节 复垦验收未通过，待整改后重启申请环节 复垦验收已通过，公告环节 公告存在异议，异议核查环节 复垦验收合格确认书审批未通过或审查不合格 ，待整改后重启申请环节 复垦验收合格确认书审批通过，待移交 完成复垦还地 |  |  |
| 检查发现 主要问题 |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  |  |