遂宁市发现问题整改验收复核台账表

	序号
	市（州）
	县（市、区）
	矿山名称
	存在问题
	整改措施
	要求完成时间
	整改完成时间
	县级验收时间
	县级验收结论
	市级复核时间
	市级复核结论
	备注

	1
	遂宁市
	船山区
	遂宁市船山区王勇砖厂
	未建立矿山地质环境恢复治理基金账户、未按方案要求足额缴存基金。
	按方案要求及时缴存矿山地质环境治理恢复基金。
	2024年12月
	2024年4月11日
	2024年5月
	同意通过验收
	2025年12月
	同意通过验收
	　

	2
	遂宁市
	船山区
	遂宁市船山区老池乡芋禾村8社三顶坡
	未建立矿山地质环境治理恢复基金账户、未按方案要求足额缴存基金。
	按方案要求及时缴存矿山地质环境治理恢复基金。
	2024年12月
	2024年8月5日
	2024年8月
	同意通过验收
	2025年12月
	同意通过验收
	　

	3
	遂宁市
	安居区
	遂宁市安居区古月机砖厂马槽页岩矿
	1.未完成方案确定的治理任务和复垦任务；2.未足额提取矿山地质环境治理恢复基金；3.未建立矿山生态修复档案；4.档案不齐。
	督促企业限期整改；逾期未整改或整改不到位的，予以立案查处。
	2024年12月
	2024年12月
	2024年12月
	同意通过验收
	2025年12月
	同意通过验收
	逾期整改不到位，已立案查处。

	4
	遂宁市
	安居区
	遂宁市安居区会龙镇机砖厂页岩矿
	1.未完成方案确定的治理任务和复垦任务；2.未足额提取矿山地质环境治理恢复基金；3.未建立矿山生态修复档案；4.档案不齐。
	1.督促企业完成方案确定的治理任务和复垦任务，按照生态修复要求完成复绿复垦；2.按方案要求足额缴存基金；3.建立生态修复档案。
	2024年12月
	2024年7月
	2024年7月
	同意通过验收
	2025年12月
	同意通过验收
	　

	5
	遂宁市
	射洪市
	射洪鑫晟建材有限公司页岩矿
	1.未完成方案确定的复垦任务；2.未足额提取矿山地质环境治理恢复基金；3.未建立矿山生态修复档案。

	尽快完成方案确定的复垦任务、足额缴存基金，建立生态修复档案并及时计提年度基金。
	2024年12月
	2024年12月
	2024年12月
	同意通过验收
	2025年12月
	同意通过验收
	逾期整改不到位，已立案查处。

	6
	遂宁市
	射洪市
	射洪鼎浩建材有限公司页岩矿
	1.未完成方案确定的复垦任务；2.未建立基金账户；3.未签订基金使用监管协议；4.未足额提取矿山地质环境治理恢复基金；5.未建立矿山生态修复档案；6.档案不齐。
	尽快完成方案确定的复垦任务、建立基金账户、签订基金使用监管协议并足额缴存基金，建立生态修复档案并及时计提年度基金。
	2024年12月
	2024年12月
	2024年12月
	同意通过验收
	2025年12月
	同意通过验收
	逾期整改不到位，已立案查处

	7
	遂宁市
	蓬溪县
	蓬溪县腾达页岩机砖厂
	1.未建立矿山修复基金；2.未建立矿山生态修复档案。
	1.建立生态修复基金并足额缴存；2.建立健全生态修复档案。
	2024年12月
	2024年12月
	2024年12月
	同意通过验收
	2025年12月
	同意通过验收
	逾期整改不到位，已立案查处

	8
	遂宁市
	大英县
	大英县鑫辉建材有限公司单山子分公司
	1.未按方案履行修复义务；2.未按方案要求足额缴存基金；3.未建立生态修复档案。
	督促企业履行生态修复义务、按方案要求足额缴存基金、建立修复档案。
	2024年12月
	2024年 12月
	2024年 12月
	同意通过验收
	2025年12月
	同意通过验收
	　

	9
	遂宁市
	大英县
	大英县欧云建材有限公司
	1.未按方案履行修复义务2.未按方案要求足额缴存基金。3.未建立生态修复档案。
	督促企业履行生态修复义务、按方案要求足额缴存基金、建立修复档案。
	2024年12月
	2024年 12月
	2024年 12月
	同意通过验收
	2025年12月
	同意通过验收
	逾期整改不到位，已立案查处。
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